**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»**

Целями муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы» являются создание условий для устойчивого и динамического развития сельскохозяйственного производства и рыбной промышленности территории Александровского района в целях насыщения рынка качественной продукцией, повышение уровня и качества жизни на селе, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Муниципальная программа включает три основных мероприятия:

«Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства мясомолочного направления в Александровском районе»;

«Организация сбора-приемки и глубокой переработки рыбы на территории Александровского района, организация современного производства рыбных консервов из речной рыбы, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной на рынке продукции»;

«Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности».

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы предусматривалось 47 015,80933 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 % от уточненного плана, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 32 820,48543 тыс. рублей, освоено 100%;

-за счет средства областного бюджета – 6 722,4189 тыс. рублей тыс. рублей, освоено 100%;

-собственные средства бюджета района – 7 472,905 тыс. рублей, освоено 100%.

За счет вышеуказанных средств было профинансировано основное мероприятие «Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности». Другие мероприятий не финансировались.

Средства были направлены на следующие объекты:

-Водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская-ул. Багряная (работы завершены). В результате строительства водопровода в микрорайоне к центральной системе водоснабжения подключены 18 домохозяйств с перспективой подключения еще 27.

-Станция обезжелезивания воды в с. Александровское (мкр. ул. Мира-ул. Майская) (в 2020 году выполнен основной объем работы, в настоящее время завершается пусконаладка и идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию). В результате большой микрорайон с численностью жителей 1120 человек будет обеспечен чистой питьевой водой.