# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.12.2018 | №1588 |
| --- | --- |
| с. Александровское |

Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2020-2022 годы» (в ред. пост. № 966 от 26.10.2021)

В  соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 15.02.2018 №79а «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской области на 2018 год», Уставом муниципального образования «Александровский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2020-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Александровского района Мумбера В.П.

| Глава Александровского района О.Г. Ковалева 2 53 98 | И.С. Крылов |
| --- | --- |

Рассылка: Александровское сельское поселение – 1 экз.

Приложение

к постановлению Администрации Александровского района

от 27.12.2018 № 1588

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Александровскому району | Х | Х | Х | 4 095,80 | 3 759,30 | 154 | 12 851 102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 598 594,64 | 252 507,81 | Х | Х | Х | Х |
| 2020 год |  |  | Х | Х | Х | 1 087,20 | 986,90 | 56 | 1 186 798,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 709,21 | 137 089,21 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 1969 | ТС ХВС | СМР | 366,60 | 331,60 | 14 | 977 819,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 751,01 | 112 068,91 | 2 948,79 | 3 661,00 | 2020 | 1 |
| 2 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 1967 | К | ПСД | 358,00 | 325,20 | 18 | 67 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 690,43 | 8 877,17 | 207,77 | 259,00 | 2020 | 1 |
| 3 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 1967 | РУФ | ПСД | 362,60 | 330,10 | 24 | 141 410,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 267,77 | 16 143,13 | 428,39 | 464,00 | 2020 | 1 |
| 2021 год |  |  | Х | Х | Х | 1 504,30 | 1 386,20 | 49 | 311 970,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 060,83 | 62 909,70 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4709 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 42 | 1971 | К | ПСД | 361,40 | 334,80 | 12 | 74 539,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 049,03 | 37 490,51 | 222,64 | 259,00 | 2021 | 1 |
| 2 | 4664 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 22 | 1974 | К | ПСД | 359,60 | 329,90 | 14 | 57 055,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 636,80 | 25 419,19 | 172,95 | 259,00 | 2021 | 1 |
| 3 | 4769 | с. Александровское, ул. Юргина, д. 56 | 1973 | К | ПСД | 783,30 | 721,50 | 23 | 180 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 375,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 2022 год |  |  | Х | Х | Х | 1 504,30 | 1 386,20 | 49 | 11 352 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 299 824,60 | 52 508,90 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4709 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 42 | 1971 | К | СМР | 361,40 | 334,80 | 12 | 2 745 788,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 088,21 | 12 700,33 | 8 201,28 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 2 | 4664 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 22 | 1974 | К | СМР | 359,60 | 329,90 | 14 | 2 688 080,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 647,06 | 12 433,40 | 8 148,17 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 3 | 4769 | с. Александровское, ул. Юргина, д. 56 | 1973 | К | СМР | 783,30 | 721,50 | 23 | 5 918 464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 891 089,33 | 27 375,17 | 8 203,00 | 8 203,00 | 2022 | 1 |

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Александровскому району | 3 759,30 |  |  |  |  | 12 851 102,45 |  |  |
| 2020 год | 986,90 |  |  |  |  | 1 186 798,42 |  |  |
| 1 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 331,6 | Д | 2 |  | Итого | 977 819,92 | 2 948,79 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 826 403,00 | 2 492,17 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 17 685,02 | 53,33 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 130 930,00 | 394,84 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 801,90 | 8,45 | 13,00 |
| 2 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 325,2 | Д | 2 | крыша | Итого | 67 567,60 | 207,77 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 67 567,60 | 207,77 | 259,00 |
| 3 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 330,1 | Д | 2 | фасад | Итого | 141 410,90 | 428,39 | 464,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 79 783,20 | 241,70 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 61 627,70 | 186,69 | 205,00 |
| 2021 год |  |  | 1 386,20 |  |  |  |  | 311 970,53 |  |  |
| 1 | 4709 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 42 | 334,8 | Д | 2 | крыша | Итого | 74 539,54 | 222,64 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 74 539,54 | 222,64 | 259,00 |
| 2 | 4664 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 22 | 329,9 | Д | 2 | крыша | Итого | 57 055,99 | 172,95 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 57 055,99 | 172,95 | 259,00 |
| 3 | 4769 | с. Александровское, ул. Юргина, д. 56 | 721,5 | К | 2 | крыша | Итого | 180 375,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 180 375,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2022 год |  |  | 1 386,20 |  |  |  |  | 11 352 333,50 |  |  |
| 1 | 4709 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 42 | 334,8 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 745 788,54 | 8 201,28 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 688 778,80 | 8 031,00 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 57 009,74 | 170,28 | 172,00 |
| 2 | 4664 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 22 | 329,9 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 688 080,46 | 8 148,17 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 649 426,90 | 8 031,00 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 38 653,56 | 117,17 | 172,00 |
| 3 | 4769 | с. Александровское, ул. Юргина, д. 56 | 721,5 | К | 2 | крыша | Итого | 5 918 464,50 | 8 203,00 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 5 794 366,50 | 8 031,00 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 124 098,00 | 172,00 | 172,00 |

| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |
| --- | --- | --- |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |
| Примечание: МКД - многоквартирный дом, Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |