# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.04.2016 | № 377 |
| --- | --- |
| с. Александровское |

О внесение изменений в постановление Администрации Александровского района от 28.01.2016 № 75

В соответствии с пунктом 19 Порядка предоставления из областного бюджета государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 08.04.2015 №131а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление Администрации Александровского района от 28.01.2016 № 75 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании «Александровский район» на период 2016-2018 годов», изложив приложения № 1-4  в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Мумбера В.П.

| И.о. Главы Александровского района | В.П. Мумбер |
| --- | --- |
| Е.Л. Лутфулина 2 48 86 |  |

Приложения

к постановлению Администрации Александровского района

от 29.02.2016  № 210

Приложение № 1

к постановлению Администрации Александровского района

от 28.01.2016 № 75

Краткосрочный план реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Год | Вид последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения органом местного самоуправления краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | За счет других не запрещенных законом источников | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по Александровскому району | х | х | х | х | х | х | 2 254,60 | 2 007,20 | 0,00 | 2 007,20 | 1 796,40 | 97 | 6 892 725,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 758 607,16 | 134 118,49 | х | х | х | х |
| 2016 год | х | х | х | х | х | х | 1 670,50 | 1 493,80 | 0,00 | 1 493,80 | 1 350,30 | 76 | 3 022 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 084,56 | 134 118,49 | х | х | х | х |
| 1 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 46 | 1988 |  |  | Д | 2 | 2 | 555,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 465,70 | 22 | 1 511 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 494,15 | 67 080,23 | 3 078,56 | 7 539,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 |  |  | Д | 2 | 2 | 584,10 | 513,40 | 0,00 | 513,40 | 446,10 | 21 | 132 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 069,67 | 5 900,93 | 259,00 | 259,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | с Александровское, ул. Толпарова, д.25а | 1977 |  |  | Д | 2 | 2 | 531,40 | 489,40 | 0,00 | 489,40 | 438,50 | 33 | 1 377 658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 658,07 | 0,00 | 2 814,99 | 7 539,00 | 12.2016 | 1 |
| 2017 год | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| 2018 год | х | х | х | х | х | х | 1124,50 | 1011,40 | 0,00 | 1011,40 | 871,50 | 51 | 3 999 504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 504,60 | 0,00 | х | х | х | х |
| 1 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 |  |  | Д |  |  | 584,10 | 513,40 | 0,00 | 513,40 | 446,10 | 21 | 3 870 522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 522,60 | 0,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 |  |  | Д | 2 | 2 | 540,40 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 425,40 | 30 | 128 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 982,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2018 | 1 |

Приложение 2

к постановлению Администрации Александровского района

от 28.01.2016 № 75

2.Планируемые показатели краткосрочного плана реализации в 2016-2018гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| №п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Александровскому району | 2 254,60 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 725,65 | 6 892 725,65 |
| 2016 год | 1 670,50 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 203,05 | 3 022 203,05 |
| 2017 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 1124,50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 504,60 | 3 999 504,60 |

Приложение 3

к постановлению Администрации Александровского района

от 28.01.2016 № 75

3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды работ, установленные ст.10 Закона Томской области от 07.06.2013 №116-ОЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | Устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,необходимых для предоставления коммунальных услуг |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого по Александровскому району | 6 892 725,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 502,20 | 6 892 725,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 3 022 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 104,18 | 3 022 203,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с.Александровское, ул. Пушкина, д. 46 | 1 511 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,75 | 1 511 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 132 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398,02 | 132 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с.Александровское, ул.Толпарова, д.25а | 1 377 658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 345,41 | 1 377 658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 3 999 504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 784,95 | 3 999 504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 3 870 522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398,02 | 3 870 522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 128 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386,93 | 128 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации Александровского района

от 28.01.2016 № 75

4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв.м. | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв.м. | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Александровскому району | 2 007,20 |  |  | 6 892 725,65 |  |  |
| 2016 год | 1 493,80 |  |  | 3 022 203,05 |  |  |
| 1 | с.Александровское, ул. Пушкина, д. 46 | 491,00 | крыша | Итого | 1 511 574,38 | 3 078,56 | 7 539,00 |
|  |  |  |  | ремонт | 1 479 904,43 | 3 014,06 | 7 381,00 |
|  |  |  |  | строительный контроль | 31 669,95 | 64,50 | 158,00 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513,40 | крыша | Итого | 132 970,60 | 259,00 | 259,00 |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации | 83 684,20 | 163,00 | 163,00 |
|  |  |  |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49 286,40 | 96,00 | 96,00 |
| 3 | с.Александровское, ул.Толпарова, д.25а | 489,40 | крыша | Итого | 1 377 658,07 | 2 814,99 | 7 539,00 |
|  |  |  |  | ремонт | 1 348 793,88 | 2 756,01 | 7 381,00 |
|  |  |  |  | строительный контроль | 28 864,19 | 58,98 | 158,00 |
| 2017 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2018 год | 513,40 |  |  | 3 999 504,60 | 7 798,00 | 7 798,00 |
| 1 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513,40 | крыша | Итого | 3 870 522,60 | 7 539,00 | 7 539,00 |
|  |  |  |  | ремонт | 3 789 405,40 | 7 381,00 | 7 381,00 |
|  |  |  |  | строительный контроль | 81 117,20 | 158,00 | 158,00 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 498,00 | крыша | Итого | 128 982,00 | 259,00 | 259,00 |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации | 81 174,00 | 163,00 | 163,00 |
|  |  |  |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47 808,00 | 96,00 | 96,00 |