# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.08.2017 | № 1036 |
| --- | --- |
| с. Александровское |

Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2017-2019 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании «Александровский район» на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Александровского района от 28.01.2016 № 75 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании «Александровский район» на период 2016-2018 годов» считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Александровского района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Мумбера В.П.

| Глава Александровского района | И.С. Крылов |
| --- | --- |
| О.Г. Ковалева 2 53 98 |  |

Рассылка: отдел экономики – 1 экз., Александровское сельское поселение – 1 экз.

Приложение

к постановлению Администрации Александровского района

от 17.08.2017 № 1036

Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Александровскому району | Х | Х | Х | 2 617,4 | 2 370,7 | 121 | 7 170 967,3 | 0 | 0 | 0 | 7 091 733,25 | 79 234,05 | Х | Х | Х | Х |
| 2017 год | Х | Х | Х | 1 124,5 | 1 011,4 | 51 | 1 910 632 | 0 | 0 | 0 | 1 831 397,95 | 79 234,05 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | К | ПСД | 540,4 | 498 | 30 | 88 146 | 0 | 0 | 0 | 83 500,63 | 4 645,37 | 177 | 177 | 12.2017 | 1 |
| 2 | 4745 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 | К | СМР | 584,1 | 513,4 | 21 | 1 822 486 | 0 | 0 | 0 | 1 747 897,32 | 74 588,68 | 3 549,84 | 7 539 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год | Х | Х | Х | 690,9 | 624,1 | 28 | 127 069,7 | 0 | 0 | 0 | 127 069,7 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | Ф | ПСД | 261,6 | 237,2 | 12 | 58 588,4 | 0 | 0 | 0 | 58 588,4 | 0 | 247 | 247 | 12.2018 | 1 |
| 2 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 1981 | К | ПСД | 429,3 | 386,9 | 16 | 68 481,3 | 0 | 0 | 0 | 68 481,3 | 0,00 | 177 | 177 | 12.2018 | 1 |
| 2019 год | Х | Х | Х | 802 | 735,2 | 42 | 5 133 265,6 | 0 | 0 | 0 | 5 133 265,6 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | Ф | СМР | 261,6 | 237,2 | 12 | 1 378 843,6 | 0 | 0 | 0 | 1 378 843,6 | 0 | 5 813 | 5 813 | 12.2019 | 1 |
| 2 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | К | СМР | 540,4 | 498 | 30 | 3 754 422 | 0 | 0 | 0 | 3 754 422 | 0 | 7 539 | 7 539 | 12.2019 | 1 |